|  |  |
| --- | --- |
| **SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA I GMINY  NAKŁO NAD NOTECIĄ Z DZIAŁALNOŚCI  MIĘDZY SESJAMI RADY MIEJSKIEJ  od 28 listopada do 19 grudnia 2024 r.** | **2024**  **SEK 0057.9.2024** |

Uchwały podjęte podczas VII sesji Rady Miejskiej dnia 28 listopada 2024 r.  
są w trakcie realizacji.

**27 listopada** w Krakowie odbył się, I Ogólnopolski Kongres System Obrony Rzeczpospolitej. Bezpieczna Polska i Obywatele. W kongresie uczestniczyło ponad 1000 osób z całej Polski. Gminę Nakło reprezentowali: sekretarz pan Krzysztof Kopiszka, komendant Straży Miejskiej pan Roman Frąckowiak oraz kierownik Referatu Zarzadzania Kryzysowego i Ochrony Przeciwpożarowej pan Krystian Płatek. Podczas prelekcji zostały poruszone tematy między innymi: procedowana Ustawa o ochronie ludności i obronie cywilnej, geopolityczne wyzwania i zagrożenia dla niepodległości Polski, agresja Rosji na Ukrainę czy wojna hybrydowa - cyberbezpieczeństwo.

**4 grudnia** na zaproszenie marszałka województwa Kujawsko – Pomorskiego pana Piotra Całbeckiego w auli UMK spotkali się sołtysi z całego regionu. Wydarzenie poświęcone było wojewódzkiemu budżetowi obywatelskiemu, strategiom rozwoju lokalnego do 2027 roku i ważnym lokalnym projektom realizowanym przez Lokalne Grupy Działania. Gminę Nakło nad Notecią reprezentowała pani Barbara Strzelewicz – sołtys Suchar.

**4 grudnia** zastępca pan Piotr Kalamon uczestniczył w szkoleniu pt. TRANSFORMACJA ENERGETYCZNA W SAMORZĄDACH Z WYKORZYSTANIEM ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII (OZE), realizowanym przez Związek Miast Polskich i Fundację Climate-KIC Polska.

**4 grudnia** w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie uczestniczyłem w spotkaniu Kół Gospodyń Wiejskich z Gminy Nakło nad Notecią.

**10 grudnia** uczestniczyłem w XLVII Walnym Zgromadzeniu Członków Związku Miast i Gmin Nadnoteckich w Urzędzie Miejskim w Pakości. Obrady otworzył i prowadził Prezes Zarządu Związku pan Bartosz Niezborała. Podczas zebrania omówiono szereg kluczowych kwestii dotyczących przyszłości regionu, a szczególnym punktem porządku obrad było uchwalenie budżetu oraz planu działania na rok 2025. Uczestnicy zebrania jednogłośnie przyjęli budżet i plan działania na przyszły rok, które zostały starannie przygotowane z myślą o rozwoju regionu. W budżecie na 2025 rok uwzględniono kilka kluczowych inicjatyw, mających na celu poprawę jakości życia mieszkańców oraz promocję regionu. Jednym z najważniejszych punktów była kwestia opracowania przebiegu Nadnoteckiej Drogi Rowerowej wzdłuż rzeki Noteć, która całą swoją długością łączy trzy regiony: województwo kujawsko-pomorskie, województwo wielkopolskie i województwo lubuskie. Projekt ten ma na celu stworzenie spójnej sieci tras rowerowych, co nie tylko zwiększy atrakcyjność turystyczną regionu, ale również przyczyni się do promowania aktywnego stylu życia wśród mieszkańców. Kolejnym istotnym elementem planu działania Związku jest wydanie publikacji poświęconej nadnoteckim producentom "Nadnotecki Produkt Lokalny – Katalog produktów wyróżnionych Certyfikatem Nadnotecka Marka”. Publikacja ma na celu promocję lokalnych przedsiębiorstw oraz ich produktów, co przyczyni się do wzmocnienia lokalnej gospodarki i zwiększenia rozpoznawalności regionu na szerszym rynku.

**11 grudnia** w odpowiedzi na otrzymane zaproszenie zastępca pan Piotr Kalamon uczestniczył w spotkaniu dotyczącym koncepcji utworzenia parku krajobrazowego na obszarze gmin: Nakło nad Notecią, Kcynia, Szubin, Sadki, Białe Błota, Sicienko, Łabiszyn, Bydgoszcz. Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy Starosty Nakielskiego oraz Zarządu Powiatu Nakielskiego.

**11 grudnia** Gmina Nakło nad Notecią została laureatem rankingu Gmina w Powiecie w Gali Rankingu Gmin Województwa Kujawsko – Pomorskiego organizowanej przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy oraz Fundację Demokracji Lokalnej.

**13 grudnia** w 43. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Potulicach odbyła się 5 edycja konkursu „Wiedzy o stanie wojennym”. Następnie pod bramą więzienną Zakładu Karnego w Potulicach odbyła się uroczystość z udziałem byłych internowanych, przedstawicieli władz samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, powiatu nakielskiego, gminy Nakło nad Notecią, służb mundurowych oraz młodzieży szkolnej. Pod tablicą pamiątkowa delegacje złożyły wiązanki kwiatów.

**13 grudnia** dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pani Anna Nowak wręczyła nagrody laureatom konkursu "Choinkowa EKOZDOBA". W czwartej edycji tego wydarzenia udział wzięło ponad 100 uczestników, którzy przygotowali ozdoby świąteczne wykonane z odpadów. Głównym celem konkursu jest promowanie ekologii, a w szczególności ponownego wykorzystania materiałów odpadowych. Szczegółowe wyniki konkursu dostępne są na stronie internetowej urzędu.

**13 grudnia** zastępca pan Piotr Kalamon złożył życzenia pani Eugenii Łucji Adamczyk, która obchodziła swoje setne urodziny. Pani Eugenia Łucja urodziła się 13 grudnia 1924 r. w Ślesinie. Tam uczęszczała do szkoły podstawowej, którą ukończyła w 1939. Dalszą edukację przerwał wybuch wojny. Podczas tułaczki wojennej, została wywieziona wraz z rodziną do Niemiec na przymusowe roboty i przez ponad 4 lata pracowała ciężko w majątku rodziny Ackermann. Po wojnie wróciła do rodzinnej wsi. Tam wraz z mężem Janem Adamczykiem prowadzili gospodarstwo rolne.

**15 grudnia** odbył się Nakielski Jarmark Bożonarodzeniowy. Przybyłych powitali przedstawiciele organizatorów – pani Katarzyna Radziwiłko z Narodowego Centrum Kultury i Dziedzictwa Wsi, pani Lidia Bembnista z Nakielskiego Ośrodka Kultury oraz pan Tomasz Pasieka z Muzeum Ziemi Krajeńskiej. Liczne stoiska wystawili twórcy ludowi oraz lokalni producenci. Zaprezentowały się również koła gospodyń wiejskich.Przez cały czas wydarzenia trwały występy sceniczne. Elementem towarzyszącym jarmarkowi było rozdanie nagród w konkursie ogłoszonym przez Nakielski Ośrodek Kultury „Moja opowieść wigilijna”. Organizatorami wydarzenia był Narodowy Instytut Dziedzictwa i Kultury Wsi, Nakielski Ośrodek Kultury, Muzeum Ziemi Krajeńskiej oraz Miasto i Gmina Nakło nad Notecią.

**16 grudnia** rozpoczęły się konsultacje społeczne projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Nakło nad Notecią, które potrwają do 21.01.2025 r.

Konsultacje przeprowadzane są w następujących formach:

1. zbierania uwag w postaci papierowej lub elektronicznej poprzez wypełnienie formularza;

2. otwartego spotkania dla interesariuszy procesu rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2025 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, na które bardzo serdecznie zapraszamy;

3. wypełnienia elektronicznego formularza ankiety;

4. zbierania uwag ustnych do protokołu.

Wszystkie szczegóły dotyczące konsultacji umieszczone są w ogłoszeniu o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dostępnym na stronie internetowej Gminy Nakło nad Notecią, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

W grudniu odbyło się wiele spotkań opłatkowo- noworocznych organizacji, stowarzyszeń, samorządów mieszkańców i sołectw. Niestety nie mogłem we wszystkich spotkaniach uczestniczyć. Dlatego też w imieniu władz samorządowych gościli na nich przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy a także dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych.

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI INWESTYCJI   
WODNO-KANALIZACYJNYCH REALIZOWANYCH PRZEZ   
ZWIĄZEK GMIN KCYNIA NAKŁO SZUBIN**

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Karnowo – Suchary**

Wartość zadania: 7.940.000,00 zł

Dofinansowanie: Polski Ład: 7.543.000,00 zł

Wykonawca: KPWiK Nakło nad Notecią

Umowa: 3/2023 z dnia 19 maja 2023r.

Termin: 30 - mcy ( 19 listopad 2025) w tym opracowanie dokumentacji technicznej do 19 sierpnia 2024r. (Aneks nr 3)

Inspektor nadzoru: Umowa nr 6/2023 z dnia 19.07.2023r. – Firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 6.

Realizacja:

* Wykonawca uzyskał w dniu 9.10.2024r. pozwolenie na budowę od Starosty Nakielskiego. Zgłoszono rozpoczęcie robót do PINB i przekazano plac budowy w dniu 4.11.2024r. Rozpoczęły się roboty budowlane na odcinku Karnowo – Suchary.
* W chwili obecnej trwa procedura wydawania pozwolenia na budowę na terenie kolejowym u Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

1. **Budowa kolektora kanalizacji sanitarnej na odcinku Wieszki – Janowo - Paterek Gmina Nakło nad Notecią**

Wartość zadania: 2.535.000,00 zł

Dofinansowanie: Polski Ład: 2.484.300,00 zł

Wykonawca: KPWiK Szubin

Umowa: 4/2023 z dnia 30 maja 2023r.

Termin: 30 - mcy ( 30 listopad 2025) w tym opracowanie dokumentacji technicznej do 30 sierpnia 2024r.

Inspektor Nadzoru: Umowa nr 7/2023 z dnia 19.07.2023r. – Firma APIS Autorska Pracownia Inżynierii Sanitarnej Grzegorz Rodziewicz z siedzibą w Pile przy ul. Kondratowicza 6.

Realizacja:

* Wykonawca uzyskał w dniu 19.07.2024r. pozwolenie na budowę od Starosty Nakielskiego – decyzja nr 301. Zgłoszono rozpoczęcie robót do PINB i przekazano plac budowy w dniu 30.07.2024r. Dokonano odbiorów częściowych w dniu 16.10.2024r. (odbiór dokumentacji projektowej, wartość odbioru 50.700,001 zł brutto) oraz w dniu 8.11.2024r. (dokonano odbioru kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Wieszki – Janowo - Paterek, rurociąg tłoczny na odcinku PŚ1-S6 wraz z posadowionymi studniami: S1, S2, S3, S4, S5, S6 we Wieszkach i Janowie).Wartość odbioru 1.242.150,00 zł brutto.
* Wykonawca uzyskał w dniu 29.08.2024r. pozwolenie na budowę od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – decyzja nr 53/2024r. Planowane jest rozpoczęcie robót w I kwartale 2025 r.

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią oraz na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin**

Wartość zadania: 4.890.000,00 zł

Dofinansowanie: Polski Ład: 4.645.500,00 zł

Wykonawca: KPWiK Szubin

Umowa: 5/2023 z dnia 19 maja 2023r.

Termin: 28 - mcy ( 19 wrzesień 2025) w tym opracowanie dokumentacji technicznej do 19 sierpnia 2024r.

Inspektor Nadzoru: Umowa nr 8/2023 z dnia 17.07.2023r. – Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek.

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Zamość-Tur gmina Szubin”**

Trwają roboty budowlane związane z budową ww. kanalizacji. Odebrano już roboty budowlane na kwotę 2.567.249,99 zł (w tym otrzymano dofinansowanie I transzy z Polskiego Ładu 2.322.749,99 zł).

Wykonano roboty budowlane w zakresie budowy:

* kolektora grawitacyjnego S-27 (od studni SR7 do studni S238) oraz kolektora grawitacyjnego S-28 (od studni S239 do studni S247),
* kanalizacji grawitacyjnej Ø 200: S-28 (od studni S247 do studni S252), S-22 (od studni S202 do studni S215), S-18 (od studni S157 do studni S165);
* kanalizacji grawitacyjnej Ø 250: S-23 (od studni SR6 do studni S202), S-22 (od studni S202 do studni S185) S-19 (od studni SR5 do studni S157);
* kanalizacji tłocznej Ø 160: T6 (od PŚ6 do studni SR6), T5 ( od WK11 do studni SR5), T4 (od WK9 do studni SR4).

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej w Paterku ulica Wyzwolenia gm. Nakło nad Notecią**

Wykonawca uzyskał w dniu 5.08.2024r. pozwolenie na budowę od Starosty Nakielskiego dla zadania Paterek ul. Wyzwolenia. Planuje się przekazać plac budowy po zgłoszeniu przez Wykonawcę gotowości rozpoczęcia robót.

1. **Budowa sieci wodno-kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia Nakło, Szubin**

Wartość zadania: 5 078 108,75 zł brutto

Dofinansowanie: Polski Ład: 4.000.000,00 zł

Wykonawca: KPWiK Szubin

Umowa: 7/2024 z dnia 12 wrzesień 2024r.

Termin: 28 - mcy ( 12 grudzień 2026r.) w tym opracowanie dokumentacji technicznej do 12 grudzień 2025r.

Inspektor Nadzoru: Umowa nr 5/2024 z dnia 25.09.2024r. – Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek. Wartość 79.500,00 zł brutto. Termin do 12.12.2026r.

W ramach promesy wykonane zostaną następujące inwestycje:

W ramach zadania pn. „Budowa sieci wodno – kanalizacyjnych na terenie gmin: Kcynia, Nakło nad Notecią, Szubin” realizowane są III zakresy:

I. Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni,

II. Budowa kanalizacji sanitarnej ok. 900 mb w miejscowości Wieszki oraz ul. Szubińska   
w Paterku ok. 850,00 mb – obecnie rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej,

III. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie – rozpoczęto roboty budowlane.

* Wykonawca rozpoczął roboty budowlane na inwestycji Modernizacja oczyszczalni ścieków w Szubinie – przekazano plac budowy w dniu 20.09.2024r. Wyznaczono I częściowy odbiór na dzień 10.12.2024r. Wartość odbiorowych prac – 539.054,36 zł.
* Wykonawca rozpoczął opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wieszki i w Paterku na ul. Szubińskiej.
* W III kwartale 2025 rozpoczną się roboty budowlane dla zadania Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków między ulicami Słoneczną i Brzozową w Kcyni.

1. **Budowa infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie gmin: Kcynia i Szubin**

Wartość zadania: 1.847.350,65 zł brutto

Dofinansowanie: Polski Ład: 1.754.983,12 zł

Wykonawca: Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MARKOPOL Sp. z o.o. z siedzibą we Włocławku

Umowa: 4/2024 z dnia 5 wrzesień 2024r.

Termin: 26 - mcy ( 5 listopada 2026r.) w tym opracowanie dokumentacji technicznej do 5 grudzień 2025r.

Inspektor Nadzoru: Umowa nr 5/2024 z dnia 25.09.2024r. – Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek. Wartość 32.000,00 zł brutto. Termin do 05.11.2026r.

W ramach promesy wykonane zostaną następujące inwestycje:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kcynia – ul. Wyrzyska oraz msc. Stalówka.(zaprojektuj i wybuduj)
2. Budowa sieci wodociągowej w msc. Tur do msc. Głęboczek.(wykonanie robót budowlanych)

Wykonawca planuje rozpocząć roboty budowlane w I kwartale 2025r na zadaniu Budowa sieci wodociągowej w msc. Tur do msc. Głęboczek. W chwili obecnej trwa opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania Budowa kanalizacji sanitarnej w msc. Kcynia – ul. Wyrzyska oraz msc. Stalówka.

1. **Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią**

Wartość zadania: 5.690.000,00 zł brutto

Dofinansowanie: Polski Ład: 5.405.500,00 zł

Wykonawca:

Konsorcjum wykonawców:

Lider:

Rafał Szymczak P.H.U. z siedzibą w Nakle nad Notecią przy ul. Jackowskiego 2;

Partner:

Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią

Umowa: 3/2024 z dnia 5 wrzesień 2024 r.

Termin: 26 - mcy ( 5 listopada 2026 r.) w tym opracowanie dokumentacji technicznej do 5 grudzień 2025 r.

Inspektor Nadzoru: Umowa nr 5/2024 z dnia 25.09.2024r. – Firma Projektowo – Usługowa Szymon Jurek. Wartość 46.000,00 zł brutto. Termin do 05.11.2026 r.

W ramach zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Nakło nad Notecią” realizowane są IV zakresy tj.:

1. Budowa kolektora ciśnieniowego Paterek Polichno

– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Janowo

– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;

1. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Rozwarzyn

– rozpoczęto procedurę opracowania dokumentacji projektowej;

IV. Budowa kolektora ciśnieniowego Lubaszcz – Oczyszczalnia

Wykonawca rozpoczął opracowywanie dokumentacji projektowych dla wyżej wymienionych 3 zakresów.

**INFORMACJE Z PRZEPROWADZONYCH PRZETARGÓW**

**28 listopada** nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych selektywnie, pochodzących z nieruchomości zamieszkałych z terenu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, poprzez przetransportowanie ich z PSZOK w Rozwarzynie do miejsca zagospodarowania i ich zagospodarowanie.

Złożone zostały następujące oferty:

Część 1 – Zagospodarowanie opakowań z tworzyw sztucznych – 2 oferty, w tym najtańsza oferta z ceną 202 230,00 złotych brutto, najdroższa z ceną 307 800,00 złotych brutto,

Część 2 – Zagospodarowanie zmieszanych odpadów opakowaniowych – 2 oferty, w tym najtańsza oferta z ceną 420 552,00 złotych brutto, najdroższa z ceną 738 720,00 złotych brutto,

Część 3 – Zagospodarowanie zmieszanych odpadów z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 – 2 oferty, w tym najtańsza oferta z ceną 75 319,20 złotych brutto, najdroższa z ceną 380 160,00 złotych brutto,

Część 4 – Zagospodarowanie leków innych niż wymienione w 20 01 31 – 1 oferta z ceną 30 780,00 złotych brutto,

Część 5 – Zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych – 2 oferty, w tym najtańsza oferta z ceną 534 600,00 złotych brutto, najdroższa z ceną 685 800,00 złotych brutto,

Część 6 – Zagospodarowanie zużytych opon – 1 oferta z ceną 20 250,00 złotych brutto,

Część 7 – Zagospodarowanie opakowań z papieru i tektury – 4 oferty, w tym najtańsza oferta z ceną 38 880,00 złotych brutto, najdroższa z ceną 147 744,00 złotych brutto,

Część 8 – Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji – 2 oferty, w tym najtańsza oferta z ceną 1 025 460,00 złotych brutto, najdroższa z ceną 1 085 400,00 złotych brutto,

Część 9 – Zagospodarowanie tekstyliów i odzieży – 1 oferta z ceną 32 400,00 złotych brutto.

Obecnie trwa weryfikacja ofert.

**4 grudnia** rozstrzygnięte zostało postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na usługi pocztowe w 2025 r. Wybrany w postępowaniu wykonawca to Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie z ceną 189.061,08 zł brutto, która złożyła jedyną ofertę w postępowaniu. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie usługi w roku 2025.

**5 grudnia** rozstrzygnięte zostało postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji na świadczenie usługi transportu odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych). Wybrana została oferta wykonawcy CUBITRANS Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Biskupiej z ceną 298.594,80 złotych brutto. W postępowaniu złożonych zostało 6 ofert, w tym najtańsza z ceną 298.594,80 złotych brutto, najdroższa z ceną 464.578,38 złotych brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie usługi w roku 2025.

**5 grudnia** nastąpił wybór oferty w przetargu nieograniczonym na świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowisk, szaletów publicznych, remiz strażackich, cmentarzy komunalnych, budynków UMIG Nakło, miejsc pamięci narodowej, usuwanie martwych zwierząt.

W postępowaniu we wszystkich częściach wybrana została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią:

Część 1 - Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, usuwanie odpadów komunalnych luzem (dzikie wysypiska) - zaoferowana cena 2.646.847,80 zł brutto,

Część 2 – Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu targowiska, szaletu publicznego, cmentarzy komunalnych, miejsc pamięci narodowej, usuwanie martwych zwierząt - zaoferowana cena 147.979,44 zł brutto,

Część 3 – Świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu remiz strażackich, budynków UMiG Nakło - zaoferowana cena 81.388,80 zł brutto.

W najbliższym czasie z wybranym wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie usług w 2025r.

**5 grudnia** odbyły się negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie pełnej usługi oświetleniowej na terenie Gminy Nakło nad Notecią w 2025 roku z wykonawcą Enea Oświetlenie Sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. Kwota za świadczenie usługi w 2025r. wyniesie 258.300 zł brutto miesięcznie. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na świadczenie usługi.

**6 grudnia** nastąpiło rozstrzygnięcie postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa Amfiteatru w Nakle nad Notecią”. W postępowaniu wybrany został wykonawca Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „LECH” Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy z ceną 60.266.001,39 złotych brutto.

W postępowaniu złożone zostały 2 oferty, z czego najtańsza z ceną 60.266.001,39 złotych brutto, a najdroższa z ceną 61.032.600,00 złotych brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie zamówienia.

**9 grudnia** nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na zakup wyposażenia meblowego w ramach zadania pn.: „Podniesienie jakości usług społeczno-kulturalnych w Nakle nad Notecią poprzez rozbudowę Nakielskiego Ośrodka Kultury o Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną”. Złożone zostały następujące oferty:

CZĘŚĆ I – meble tapicerowane – 11 ofert, w tym najtańsza oferta z ceną 20.480,56 złotych brutto, najdroższa z ceną 36.314,52 złotych brutto,

CZĘŚĆ II – krzesła i fotele – 10 ofert, w tym najtańsza oferta z ceną 33.693,39 złotych brutto, najdroższa z ceną 52.275,00 złotych brutto

CZĘŚĆ III – siedzisko z pufami – 8 ofert, w tym najtańsza oferta z ceną 6.435,36 złotych brutto, najdroższa z ceną 11.180,70 złotych brutto,

CZĘŚĆ IV – meble – 12 ofert, w tym najtańsza oferta z ceną 49.938,00 złotych brutto, najdroższa z ceną 147.390,90 złotych brutto,

CZĘŚĆ V – regały biblioteczne – 13 ofert, w tym najtańsza oferta z 37.615,86 złotych brutto, najdroższa z ceną 136.899,00 złotych brutto,

CZĘŚĆ VI – pozostałe wyposażenie – 10 ofert, w tym najtańsza oferta z 15.483,24 złotych brutto, najdroższa z ceną 22.913,67 złotych brutto.

Obecnie trwa weryfikacja ofert.

**9 grudnia** odbyły się negocjacje w trybie zamówienia z wolnej ręki na świadczenie usługi przeładunku odpadów komunalnych z wykonawcą Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. z siedzibą w Nakle nad Notecią. Kwota za świadczenie usługi w 2025r. wyniesie 415.044,00 zł brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na świadczenie usługi.

**11 grudnia** złożona została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksową dostawę energii cieplnej do budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 w Nakle nad Notecią na kwotę 614 206,99 zł brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie zamówienia. Gmina Nakło w postępowaniu prowadzi pomocnicze działania zakupowe, polegające na wsparciu w przeprowadzeniu postępowania Zamawiającego, którym jest Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 4.

**13 grudnia** złożona została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksową dostawę energii cieplnej do budynków UMiG w Nakle nad Notecią na kwotę 189.585,65 zł brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie zamówienia.

**16 grudnia** nastąpiło otwarcie ofert w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na wykonanie zadania pn. „Budowa Nadnoteckiego Parku Rowerowego w Nakle nad Notecią”.

W wyznaczonym terminie wpłynęło 12 ofert, w tym najtańsza z ceną 6.981.735,48 zł brutto, najdroższa z ceną 14.860.738,19 zł brutto. Obecnie trwa weryfikacja ofert.

**16 grudnia** złożona została oferta Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w postępowaniu w trybie zamówienia z wolnej ręki na kompleksową dostawę energii cieplnej do budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Kardynała Wyszyńskiego w Nakle nad Notecią na kwotę 182.356,26 zł brutto. W najbliższym czasie z wykonawcą zawarta zostanie umowa na wykonanie zamówienia. Gmina Nakło w postępowaniu prowadzi pomocnicze działania zakupowe, polegające na wsparciu w przeprowadzeniu postępowania Zamawiającego, którym jest Szkoła Podstawowa nr 2.

**INFORMACJA Z REALIZACJI ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

**27 listopada** dokonano odbioru końcowego zadania pn. "Modernizacja obiektu remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Sucharach, Gmina Nakło nad Notecią". Zakres prac obejmował: prace termomodernizacyjne (docieplenie elewacji i dachu), modernizacja kotłowni – wymiana kotła olejowego z montażem komina, wymianę drzwi do kotłowni, wymianę drzwi zewnętrznych z nowym podestem wejściowym, wymianę pokrycia azbestowego z dociepleniem stropu wełną mineralną, modernizacja elementów tarasu (konstrukcja, pokrycie, posadzki). Wykonawcą robót była firma ETHERM Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszcz. Wartość robót budowlanych wyniosła: 486.224,74 zł brutto. Nadzór inwestorski sprawowany był przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DIP Piotr Stanisław Kufel z siedzibą w Bydgoszczy o wartości 12.300,00 zł brutto.

Zadanie było dofinansowane z środków pochodzących z Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w kwocie 280 000,00 zł.

**6 grudnia** odbył się odbiór końcowy zadania pn. „Przebudowa ulicy Powstańców Wielkopolskich w Nakle nad Notecią”. W zakresie zadania były roboty drogowe, montaż elementów małej architektury, część budowy kanalizacji deszczowej, budowy instalacji elektrycznej oświetlenia drogowego oraz wykonania nasadzeń elementów zieleni wraz z systemem nawodnienia. Przebudowa polegała na wykonaniu jezdni, chodników, zatok postojowych, zjazdów. Długość jezdni objęta przebudową miała długość łączną około 618 m. W zakresie zadania wykonano na całej długości ulicy kanał technologiczny na potrzeby przyszłego monitoringu. W ramach przebudowy zostały wymienione całkowicie asfaltowe warstwy konstrukcyjne nawierzchni jezdni wraz z podbudowami. Na ulicy Powstańców Wielkopolskich ustawiono nowe elementy małej architektury w postaci ławek, koszy na nieczystości, pergole kwiatowe z ażurowym zadaszeniem, płaskorzeźby wycinane z blachy przedstawiające sylwetki postaci Powstańców Wielkopolskich, tablicę informacyjną, na której będzie opis wydarzeń historycznych. Ponadto w otoczeniu pergoli oraz części ulicy zostały nasadzone krzewy ozdobne, drzewka oraz pnącza. W miejscu posadowienia płaskorzeźb oraz tablicy pamiątkowej, wykonano postumenty z płyty granitowej, uniesione ponad powierzchnię istniejącego trawnika. Całkowita wartość zadania wyniosła 2 872 989,22 zł. Wartość dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wyniosła 1 790 115,50 zł. Wykonawcą zadania była firma P.H.U. Rafał Szymczak ul. Jackowskiego 2 89-100 Nakło nad Notecią Nadzór Inwestorski nad zadaniem wykonywała firma MW Drogi Milena Wieczorek, ul. Okrężna 15, 86-010 Koronowo Wartość nadzoru inwestorskiego wyniosła 18 450,00 zł.